«Приложение№1

к муниципальной программе

«Социально-экономическое и

инновационное развитие

муниципального образования

Северский район»

на 2017-2020 годы

| ПОДПРОГРАММА «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2017-2020 годы ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2017-2020 годы |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие общественной инфро-структуры муниципального значения |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Северский район «Управление капитального строительства» (далее – МКУ МО СР «УКС») |
| Ведомственные целевые подпрограммы | не имеется |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы | Управление образования, управление архитектуры администрации муници-пального образования Северский район |
| Цели муниципальной подпрограммы | создание благоприятных условий для проживания населения; строительство и реконструкция объектов образования в муници-пальном образовании Северский район; |
| Задачи муниципальной подпрограммы | увеличение количества построенных и реконструированных дошкольных и общеобразовательных образовательных учреждений; повышение значимости объектов, укрепление их работоспособности, поддержка технического состояния; обеспечение финансирования проектно-сметной документации, с целью предотвращения разрушений существующих образовательных учреждений; обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования для населения |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | увеличение количества построенных и реконструированных дошкольных и дневных общеобразовательных обра-зовательных учреждений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Планируемый объем финансирования на 2017-2020 годы подпрограммы составляет: 345408,7 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет всего: 268337,5 тыс. руб.; в том числе по годам: 2017 год –53200,0 тыс. руб.; 2018 год –215137,5 тыс. руб.; 2019 год –0,0 тыс. руб.; 2020 год — 0,0 тыс. руб. федеральный бюджет всего: 0,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 2017 год –0,0 тыс. руб.; 2018 год –0,0 тыс. руб.; 2019 год –0,0 тыс. руб.; 2020 год –0,0 тыс. руб. бюджет муниципального образования Северский район всего: 77071,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 29152,1 тыс. руб.; 2018 год –32919,1 тыс. руб.; 2019 год – 15000,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | Осуществляет координатор, управления экономики инвестиций и прогнозирования. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития общественной

инфраструктуры

На сегодняшний день обеспеченность городских и сельских поселений муниципального образования Северский район объектами социальной и инженерной инфраструктуры – остаются главной проблемой социально-экономической дифференциации развития территорий Северского района.

Низкий уровень обеспеченности  муниципального образования объектами общественной инфраструктуры и неравномерность их размещения остаются главной проблемой социально-экономической дифференциации развития территорий  Северского района.

Одной из основных задач органов местного самоуправления Северского района является предоставление качественных услуг населению муниципального образования. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является техническое состояние объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, других объектов социально-культурного и административного назначения. Управление объектами муниципальной собственности предполагает обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей.

Кроме того, в связи с создавшейся ситуацией вокруг недостаточного количества мест в дошкольных учреждениях необходимо продолжить работу по реконструкции, строительству  и строительству пристроек к существующим объектам недвижимости. Данная мера позволит увеличить охват детей дошкольного возраста и снизит очередность в детские дошкольные учреждения.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

создание благоприятных условий для проживания населения;

реконструкция и техническое перевооружение объектов  образования и иных объектов общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Северский район.

Задачи Подпрограммы:

увеличение количества построенных дошкольных образовательных учреждений;

повышение надежности объектов, укрепление их работоспособности, поддержка технического состояния;

обеспечение финансирования проектно-сметной документации, с целью предотвращения разрушений существующих образовательных учреждений;

обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования для населения.

Сроки реализации Подпрограммы:  2017 - 2020 годы.

Этапы  подпрограммы: по годам в соответствии с прилагаемыми мероприятиями  подпрограммы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2017-2020 годы  в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

      - Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2017-2020 годы 345408,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета сумма составляет 77071,2  тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 29152,1 тыс. рублей;

2018 год – 32919,1тыс. рублей;

2019 год – 15000,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Предполагается привлечение субсидий из краевого бюджета  в сумме 268337,5 тыс. руб. в том числе по годам:

2017 год – 53200,0 тыс. рублей;

2018 год – 215137,5тыс. рублей;

2019 год – 0,0  тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Предполагается привлечение субсидий из федерального бюджета  в сумме  0,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2017 год – 0,0тыс. рублей;

2018 год – 0,0тыс. рублей;

2019 год – 0,0  тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года №943.

# 5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.

За реализацию подпрограммы отвечает МКУ МО СР «УКС», управление образования администрации муниципального образования Северский район.

Основными вариантами управления и контроля по исполнению подпрограммы являются: рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их корректировке; рассмотрение итогов реализации Подпрограммы; выявление технических и организационных проблем, возникающих в ходе реализации Подпрограммы, и разработка предложений по их решению.

Информация  об объекте капитального строительства содержится  в приложении №2  к Подпрограмме.

Начальник управления экономики,                                                И.В.Грессель

инвестиций и прогнозирования

Приложение №1

к подпрограмме «Развитие

общественной инфраструктуры

муниципального значения»

на  2017-2020 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Развитие общественной инфраструктуры

муниципального значения»

на 2017-2020 годы

| № п/п | Наименования мероприятий | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Непо-средст-венный резуль-тат реали-зации мероприятий | Муници-пальный заказчик меропри-ятия, ответственный за выполне-ние мероприя-тий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель Создание благоприятных условий для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача Увеличение количества построенных дошкольных и общеобразовательных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство модульного здания МБДОУ ДС № 41 ст. Смоленской на 50мест, строительство пристройки на 50 мест на территории МБДОУ детского сада №41 ст.Смоленской МО Северский район, разработка ПСД, экспертиза ПСД осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий | Всего | 15046,3 | 46,3 | 15000,0 |  | 0 | Обеспе-чен-ность жителей муници-паль-ного образо-вания Северс-кий район местами в школах/ в детских садах |  | МКУ МО СР «УКС», управление архитекту-ры, управление образования МБДОУ ДС № 41 |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б, в том числе обес-пече-ние усло-вия предо-ставле-ния субси-дии | 15046,3 | 46,3 | 15000,0 726,0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство модульного здания МБДОУ ДС №5 ст. Новодмитриевской на 50 мест, строите-льство пристройки на 50 мест на территории МБДОУ детского сада №5 ст. Новодмитриевской МО Северский район, разработка ПСД, экспертиза ПСД осуществление контроля и техни-ческого надзора за ходом работ, экспер-тиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий | Всего | 15000,0 |  |  | 15000,0 | 0 | Обеспеченность жителей муниципального образо-вания Северс-кий район местами в школах в детских садах |  | МКУ МО СР «УКС», управление архитек-туры, управление образования |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 15000,0 |  |  | 15000,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция МБОУ СОШ №43 по адресу: ст. Северская, ул. Ленина, 120 с увеличением вмес-тимости и выделе-нием блока началь-ного образования на 400 мест. 1 этап ( в том числе: разработка ПСД, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление конт-роля и технического надзора за ходом работ, осуществление топографической съемки, оплата технических присоединение к инженерным сетям, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий) | Всего | 300139,4 | 67082,8 | 233056,6 |  | 0 | Обеспечение жителей муниципального образо-вания Северс-кий район местами началь-ного образо-вания в школах МО Северс-кий район |  | МКУ МО СР «УКС», упр. архи-тектуры, упр. образо-вания, МБОУ СОШ №43 |
|  |  | К.Б. | 268337,5 | 53200 | 215137,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б, в том числе обеспе-чение условия предос-тавления субси-дии | 31801,9 14123,1 | 13882,8 2800,0 | 17919,1 11323,1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка ПСД, экспертиза ПСД, оплата технических присоединений к инженерный сетям, строительство ДОУ в пгт. Ильском на 320 мест, исследование территории, кадастровые работы | Всего | 5301,3 | 5301,3 |  |  | 0 | Обеспечение жителей муниципального образо-вания Северс-кий район местами началь-ного образо-вания в школах МО Северс-кий район |  | МКУ МО СР «УКС», упр. архи-тектуры, упр. образо-вания |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 5301,3 | 5301,3 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство мало бюджетного универсального спортивного зала, в МБОУ СОШ № 4 пгт. Афипского МО Северский район (в том числе: разработка ПСД, проведение государственной экс-пертизы проектной документации, осу-ществление контроля и технического надзора за ходом работ, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий) | Всего | 1100 | 1100 |  |  | 0 | Обеспечение жителей муниципального образо-вания Северс-кий район местами началь-ного образо-вания в школах МО Северс-кий район |  | МКУ МО СР «УКС», упр. архи-тектуры, упр. Образо-вания МБДОУ ДС №4 в пгт. Афипс-кого, |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 1100 | 1100 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Строительство теплого уличного туалета типа «мужской» и «женский» в МБОУ СОШ №4 пгт. Афипского МО Северский район( в том числе: разработка ПСД, экспертиза ПСД,осуществление контроля и техничес-кого надзора за ходом работ, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий) | Всего | 901,3 | 901,3 |  |  | 0 | Улуч-шение условий для содер-жания учащих-ся и воспи-танников общеоб-разова-тельного учреж-дения |  | Упр. Образо-вания,упр. Архи- тектуры, МБОУ СОШ №4 пгт. Афипского МО Северский район |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 901,3 | 901,3 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Капитальное строительство теплого уличного туалета типа «мужской» и «женский» в МБОУ СОШ №3 ст. Крепостной МО Северский район ( в том числе: разработка ПСД, экспертиза ПСД, осуществление контроля и техничес-кого надзора за ходом работ,экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий) | Всего | 1142,3 | 1142,3 |  |  | 0 | Улуч-шение условий для содер-жания учащих-ся и воспи-танни-ков общеоб-разова-тельного учреж-дения |  | Упр. Образо-вания,упр. архи-тектуры, МБОУ СОШ №3 ст. Крепостной МО Северский район |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 1142,3 | 1142,3 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Капитальное строительство теплого уличного туалета типа «мужской» и «женский» в МБОУ СОШ №12 ст. Дербенской МО Северский район ( в том числе: разработка ПСД, экспертиза ПСД, осуществление контроля и техничес-кого надзора за ходом работ,экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий) | Всего | 1126,47 | 1126,47 |  |  | 0 | Улуч-шение условий для содер-жания учащих-ся и воспи-танни-ков общеоб-разова-тельного учреж-дения. |  | Упр. Образо-вания,упр. архи-тектуры, МБОУ СОШ №12 ст. Дербенской МО Северский район |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 1126,47 | 1126,47 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Капитальное строительство теплого уличного туалета типа «мужской» и «женский» в МБОУ СОШ №8 хут. Коваленко МО Северский район ( в том числе: разработка ПСД, экспертиза ПСД, осуществление контроля и техничес-кого надзора за ходом работ,экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий) | Всего | 1126,47 | 1126,47 |  |  | 0 | Улучшение условий для содержания учащихся и воспи-танников общеобразовательного учреждения |  | Упр. Образо-вания,упр. архи-тектуры, МБОУ СОШ №8 хут. Коваленко МО Северский район |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 1126,47 | 1126,47 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Капитальное строительство теплого уличного туалета типа «мужской» и «женский» в МБОУ СОШ №7 ст. Ставропольской МО Северский район ( в том числе: разработка ПСД, экспертиза ПСД, осуществление контроля и техничес-кого надзора за ходом работ,экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий) | Всего | 1126,46 | 1126,46 |  |  | 0 | Улучшение условий для содержания учащихся и воспи-танников общеобразовательного учреждения |  | Упр. Образо-вания,упр. архи-тектуры, МБОУ СОШ №7 ст. Ставропольской МО Северский район |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 1126,46 | 1126,46 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 2 | Устройство санитарного узла в МБОУ СОШ № 59 ст. Северской МО Северский район (в том числе: разработка ПСД, проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление контроля и техничес-кого надзора за ходом работ, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий) | Всего | 1200 | 1200 |  |  | 0 | Улучшение условий для содержания учащихся и воспи-танников общеобразовательного учреждения |  | Упр. Образо-вания,упр. архи-тектуры, МБОУ СОШ №59 ст. Северской МО Северский район |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | М.Б | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 3 | Строительство котельной в МБДОУ ДС №6 ст. Дербенс- кой МО Северский район, разработка ПСД, экспертиза ПСД, осуществление контроля и техничес-кого надзора за ходом работ, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществле- ние сопутствующих работ и проведение других мероприятий. | Всего | 1779,4 | 1779,4 |  |  | 0 | Улучшение условий для содержания учащихся и воспи-танников общеобразовательного учреждения |  | Упр. Образо-вания,упр. архи-тектуры, МБОУ СОШ №6 ст. Дербен- ской МО Северский район |
|  |  | К.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б. | 1779,4 | 1779,4 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 4 | Техническое перевообружение системы газопотребления котельной МБОУ СОШ № 49 ст. Смоленской МО Северский район (в том числе: демонтаж и монтаж автоматики безопасности котлов, приобретение оборудования для оснащения котельной, разработка ПСД, экспертиза ПСД, осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий). | Всего | 419,3 | 419,3 |  |  |  | Улучшение условий для содержания учащихся и воспи-танников общеобразовательного учреждения |  | Упр. Образо-вания,упр. архи-тектуры, МБОУ СОШ №49 ст.Смоленской МО Северский район |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 419,3 | 419,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 1 | Всего | 345408,7 | 82352,1 | 248056,6 | 15000,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | К.Б | 268337,5 | 53200 | 215137,5 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 77071,2 | 29152,1 | 32919,1 | 15000,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: Реконструкция объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Повысить значимость объектов, укрепление их работоспособности, поддержка технического состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий на реконструкцию пищеблока МБОУ СОШ №52 пгт.Ильского | Всего |  |  |  |  |  | Увеличение количества отремонтирова-нных зданий, находя-щихся в муници-пальной собстве-нности |  | МКУ МО СР «УКС», управление архитекту-ры, управление образова-ния, МБОУ СОШ №52 пгт. Ильского |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Предоставление субсидий на реконструкцию пищеблока МБОУ СОШ №51 пгт.Черноморс-кого | Всего |  |  |  |  |  | Увеличение количе-ства отремонтированных зданий, находя-щихся в муници-пальной собственности |  | МКУ МО СР «УКС», управление архите-ктуры, управление образо-вания, МБОУ СОШ №51 пгт. Черноморс-кого |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Предоставление субсидий на реконструкцию пищеблока МБОУ СОШ №16 пгт. Ильского | Всего |  |  |  |  |  | Обеспеченность жителей муниципального образо-вания Северский район местами в школах/ в детских садах |  | МКУ МО СР «УКС», управление архите-ктуры, управление образо-вания,-МБОУ СОШ №16 пгт. Ильского |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Предоставление субсидий на реконструкцию пищеблока МБОУ СОШ №44 ст-цы Северской | Всего |  |  |  |  |  | Обеспеченность жителей муниципального образо-вания Северский район местами в школах детских садах |  | МКУ МО СР «УКС», управление архитек-туры, управление образо-вания,-МБОУ СОШ №44 ст-цы Северской |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме | Всего | 345408,7 | 82352,1 | 248056,6 | 15000,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | К.Б | 268337,5 | 53200 | 215137,5 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Ф.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.Б | 77071,2 | 29152,1 | 32919,1 | 15000,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Вн.И |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления экономики,                                                И.В.Грессель

инвестиций и прогнозирования

Приложение №2

к подпрограмме «Развитие

общественной инфраструктуры

муниципального значения»

на  2017-2020 годы

Информация об объекте капитального строительства

Реконструкция МБОУ СОШ №43 по адресу: ст-ца Северская, ул. Ленина, 120 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  | реконструкция |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 станицы Северской муниципального образования Северский район |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  | 400 мест |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  | 2 квартал 2018 года |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | предшествующий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего | 282460600,00 |  | 56000000,00 | 226460620,00 |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 268337500,00 |  | 53200000,00 | 215137500,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 14123100,00 |  | 2800000,00 | 11323100,00 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего | 304612900,00 | 4473500,00 | 67000000,00 | 233056600,00 |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 268337500,00 |  | 53200000,00 | 215137500,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 36275400,00 | 4473500,00 | 13882800,00 | 17919100,00 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 22152300,00 | 4473500,00 | 11082800,00 | 6596000,00 |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 22152300,00 | 4473500,00 | 11082800,00 | 6596000,00 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего | 282460600,00 |  | 56000000,00 | 226460620,00 |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 268337500,00 |  | 53200000,00 | 215137500,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 14123100,00 |  | 2800000,00 | 11323100,00 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего | 304612900,00 | 4473500,00 | 67000000,00 | 233056600,00 |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 268337500,00 |  | 53200000,00 | 215137500,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 36275400,00 | 4473500,00 | 13882800,00 | 17919100,00 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 22152300,00 | 4473500,00 | 11082800,00 | 6596000,00 |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 22152300,00 | 4473500,00 | 11082800,00 | 6596000,00 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего | 282460600,00 |  | 56000000,00 | 226460620,00 |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 268337500,00 |  | 53200000,00 | 215137500,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 14123100,00 |  | 2800000,00 | 11323100,00 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |

Начальник управления экономики,                                                  И.В.Грессель

инвестиций и прогнозирования